Administración de Proyectos

Sistema de venta de playeras

Lecciones Aprendidas

Con base en la experiencia adquirida durante el curso y el trabajo en equipo para el desarrollo del sistema solicitado, en cual nos vimos involucrados 4 personas, respectivamente, el encargado del proyecto (líder), dos programadores y un encargado del diseño, se muestra a continuación la lista de lecciones aprendidas:

Manejar un estándar en el nombre de los documentos.

Respetar la fecha de entrega de avances.

Realizar sin falta las 2 minutas semanales para un mejor seguimiento y control de avances.

Establecer claramente los roles de cada integrante y respetarlos.

Establecer una mejor dinámica a la hora de trabajar para mejorar el avance del proyecto.

Evitar querer hacer todo al mismo tiempo, deben priorizarse actividades, el método time-boxing podría servir para priorizar y avanzar en las actividades a entregar.